合肥市第八中学

招标文件

项目名称: 合肥市第八中学展品改造及布展采购招标项目

项目编号：2017HFBZCG001

## 一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第八中学拟就“合肥市第八中学展品改造及布展服务招标”项目以公开招标的方式进行采购。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：合肥市第八中学展品改造及布展工程招标 项目性质: 布展美化工程类 项目编号：2017HFBZCG001 项目预算：13.5万 |
| 2 | 集中采购机构：合肥市第八中学 地址：合肥市蜀山区习友路1688号 |
| 3 | 投标文件递交地点： 合肥市第八中学现教处 投标（报名）截止时间：2017年2月 28 日下午5：00，逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。 投标（报名）时间2017年2月22日-2月28 日（每天上午8：30-11：00；下午2：30-5:00不含节假日）。 评标时间：北京时间2017年 3月1日 上午9：00 评标地点：合肥八中行政楼会议室。 项目联系人和投标文件接收人：阮菊 电话/传真：6368 8843 |
| 4 | 联合体投标：□允许 þ不允许 |
| 5 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 6 | 付款方式：签订合同之日起10个工作日内预付合同总金额的30%，项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的65%；合同总金额的5%作为质保金，待免费质保期满后10个工作日内一次性无息付清。（遇假期顺延）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 7 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 8 | 招标评定方法：综合评分法，即得分最高的前二名投标人为本项目预中标人和预中标候选人。（如果综合总得分出现两家或两家以上相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则采取抽签方式确定排序）。 |
| 9 | 合同有效期：签订之日起壹年期 供货周期：合同签订后30日天内深化设计、施工完毕，验收合格。 免费质保期：验收合格之日起壹年 |
| 10 | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑布展现场的复杂程度、政府最低工资政策调整等风险因素，结合现场踏勘情况，综合报价。 |

## 二、投标单位资质要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有本地化服务能力；

2.具有税务登记证，并能开具符合税法规定的服务费用发票；

3.投标单位须提供类似项目的合同案例；

4. 响应学校的售后需要，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人；

5.符合国家法律、法规规定的其他条件。

## 三、采购需求

1．本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；

3.投标人应自行踏勘施工建设现场，并在投标方案中提供效果图、平面布局图，施工布线图。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

四、工程项目清单

|  | 一、校园开放式科普展厅改造升级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料工艺做法及说明 |
| 1 | 展品改造升级 | 套 | 24 | 展品箱体改色；软件升级，拆装搬迁至指定位置，并安装、调试确保正常运行 |
| 2 | 展厅整体墙面喷刷 | m² | 70 | 立邦乳胶漆，电脑调蓝色，人工涂刷 |
| 3 | 线路改造 | m² | 200 | 绿宝2.5平方线，线槽及辅助材料 |
| 4 | 宣传栏拆除 | 项 | 1 | 现有宣传栏拆除。 |
| 5 | 玻璃门字体 | 个 | 18 | 1cm厚PVC材质雕刻、蓝色喷漆 |
|  | 二、八中骄子展示 |  |  |  |
| 1 | 造型墙 | m² | 8 | 1cm厚亚白色pvc板雕刻造型 |
| 2 | 八中骄子字体 | 个 | 4 | 1cm厚pvc材质雕刻，蓝色喷漆 |
| 3 | 造型墙图片 | 个 | 9 | 1cm厚pvc材质附写真照片 |
| 4 | 图像框架 | 个 | 21 | 金属钣金烤漆白色，上下固定，图片可更换。 |
| 5 | 玻璃墙图片 | 个 | 42 | 0.5cm厚pvc材质附写真照片 |
|  | 三、奥赛之星展示 |  |  |  |
| 1 | 造型墙 | m² | 8 | 1cm厚亚白色pvc板雕刻造型 |
| 2 | 奥赛之星字体 | 个 | 4 | 1cm厚白色pvc材质雕刻，蓝色喷漆 |
| 3 | 造型墙图片 | 个 | 9 | 1cm厚白色pvc材质附写真照片 |
| 4 | 图像框架 | 个 | 21 | 金属钣金烤漆白色，上下固定，图片可更换。 |
| 5 | 玻璃墙图片 | 个 | 42 | 0.5cm厚白色pvc材质附写真照片 |
|  | 四、科技活动展示 |  |  |  |
| 1 | 科技活动字体 | 个 | 4 | 1cm厚白色pvc材质雕刻，蓝色喷漆 |
| 2 | 六边形造型 | 个 | 20 | 1cm白色pvc雕刻六边形造型，pvc写真照片 |
|  | 五、机器人大赛展示 |  |  |  |
| 1 | 机器人大赛字体 | 个 | 5 | 1cm厚pvc材质雕刻，蓝色喷漆 |
| 2 | 六边形造型 | 个 | 20 | 白色pvc雕刻六边形造型，pvc写真照片 |
|  | 六、科技创新展示 |  |  |  |
| 1 | 造型墙 | m² | 8 | 0.8cm厚蓝色PVC雕刻边框造型及安装 |
| 2 | 图片 | 个 | 20 | 1cm厚白色pvc雕刻附写真 |
|  | 七、主题走廊展示 |  |  |  |
| 1 | 实验室主题元素 | 个 | 48 | 人工手绘彩色元素（每层8个） |
| 2 | 挂画 | 个 | 48 | 1cm厚pvc附写真照片（每层8个） |
|  | 八、楼层索引 |  |  |  |
| 1 | 分楼层指示牌 | 个 | 6 | 0.8cm厚透明亚克力雕刻 |
| 2 | 总体导览台改造 | 个 | 1 | 灰色油漆、0.8透明亚克力雕刻字 |
| 3 | 楼梯道口宣传 | 个 | 6 | 1cm白色PVC雕刻附写真 |

## 五、评标概要

1.评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投标价格、公司业绩等因素综合确定中标单位；招标人将确定两家中标候选人，招标人不对未中标原因作任何解释；

2.招标人有成功案例的将优先考虑；

3.招标人资金结算周期为每个季度（以发票开具时间为准）；

4.评标时，竞标单位不需到场；

5.投标人须缴纳500元评标费，投递标书时缴纳，无论中标与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

6、采购需求

## 六、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容：

1.公司营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

3.公司科普展品制作或服务业绩（出具协议或合同复印件加盖单位公章）；

4.根据招标需求列出价格明细（加盖单位公章）；

5.根据学校的要求进行服务内容及承诺（加盖单位公章）；

6.投标单位可以接受的财务结算方式（加盖单位公章）；

7.其他有利于投标公司中标的合法资料（加盖单位公章）。

## 七、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

1.任何投标单位恶意串通，相互陪标的；

2.中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。

## 八、特别告知事项

1、招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格。

2、超过预算的投标无效

## 九、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1.招投标文件以及附件是合同的组成部分；

2.中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；

3.合同履行地为合肥八中校区；

4.对于服务要求.质量.付款.违约责任等事宜有清楚的规定。

## 十、其它

1．本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学。

## 附件一：投标函

## 附件二：项目报价书

## 附件三：服务承诺

## 附件一：

## 投标函

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥市第八中学展品改造及布展服务招标（项目编号：2017HFBZCG001）公开招标公告，提交投标文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定及报价承诺完成物品供应与设备维修；

2.我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容；

3.我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；

5.同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

6.我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；

7.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.与本投标有关的通讯地址：

电话：            传真：

法定代表人（签字）：           （单位公章）

日期：

附件二：

项目报价书（报价单位：元）

| 序号 | 名称 | 材料工艺、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标报价应包括完成设计和施工过程中的所有内容和所有费用的综合报价。

附件三：

服务承诺书

| 质量要求是否响应招标文件 （请填写“响应”或者“不响应”） |  |
| --- | --- |
| 付款方式是否响应招标文件 （请填写“响应”或者“不响应”） |  |
| 其他优惠条件和服务承诺（如有则填写，没有填“无”） |  |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年  月  日